|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 | |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению | |
|  |  |  |  |  |  | Правительства | |
|  |  |  |  |  |  | Астраханской области | |
|  |  |  |  |  |  | от 24.04.2019 № 143-П | |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 | |
|  |  |  |  |  |  | к Программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые показатели оценки эффективности реализации Программы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Год проведения капитального ремонта МКД | Общее количество МКД | в том числе количество МКД справочно по способу формирования | | | Процент выполнения капитального ремонта МКД (%) | Общее количество МКД (лифты) справочно |
| общий счет | специальный счет | не определен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2014 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0,23 | 0 |
| 2 | 2015 | 65 | 39 | 26 | 0 | 0,74 | 5 |
| 3 | 2016 | 186 | 78 | 108 | 0 | 2,18 | 6 |
| 4 | 2017 | 347 | 185 | 162 | 0 | 4,87 | 8 |
| 5 | 2018 | 642 | 414 | 228 | 0 | 9,84 | 10 |
| 6 | 2019 | 498 | 313 | 185 | 0 | 13,71 | 49 |
| 7 | 2020 | 450 | 243 | 204 | 3 | 17,19 | 27 |
| 8 | 2021 | 373 | 255 | 117 | 1 | 20,09 | 23 |
| 9 | 2022 | 395 | 237 | 155 | 3 | 23,15 | 18 |
| 10 | 2023 | 342 | 250 | 91 | 1 | 25,80 | 19 |
| 11 | 2024 | 369 | 266 | 100 | 3 | 28,66 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 2025 | 535 | 320 | 211 | 4 | 32,81 | 17 |
| 13 | 2026 | 386 | 296 | 90 | 0 | 35,80 | 24 |
| 14 | 2027 | 441 | 365 | 76 | 0 | 39,22 | 22 |
| 15 | 2028 | 488 | 410 | 78 | 0 | 43,00 | 26 |
| 16 | 2029 | 447 | 382 | 64 | 1 | 46,47 | 29 |
| 17 | 2030 | 513 | 397 | 116 | 0 | 50,44 | 31 |
| 18 | 2031 | 411 | 371 | 40 | 0 | 53,63 | 30 |
| 19 | 2032 | 436 | 390 | 45 | 1 | 57,01 | 20 |
| 20 | 2033 | 443 | 396 | 46 | 1 | 60,44 | 25 |
| 21 | 2034 | 519 | 462 | 57 | 0 | 64,47 | 29 |
| 22 | 2035 | 584 | 511 | 73 | 0 | 68,99 | 26 |
| 23 | 2036 | 607 | 554 | 51 | 2 | 73,70 | 35 |
| 24 | 2037 | 523 | 486 | 36 | 1 | 77,75 | 26 |
| 25 | 2038 | 499 | 428 | 71 | 0 | 81,62 | 27 |
| 26 | 2039 | 536 | 480 | 56 | 0 | 85,78 | 34 |
| 27 | 2040 | 490 | 436 | 52 | 2 | 89,57 | 29 |
| 28 | 2041 | 465 | 420 | 44 | 1 | 93,18 | 34 |
| 29 | 2042 | 459 | 428 | 29 | 2 | 96,74 | 30 |
| 30 | 2043 | 421 | 369 | 35 | 17 | 100,00 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верно: | |  |  |  |  |  |  |